Tizimín Yucatán. 22/09/2022

Bitácora de reunión

Se planteó la idea de hacer una página informativa enfocada a qué hacer en caso de un huracán, ya sea antes, durante y después. Junto a lugares públicos clasificados como refugios.

La idea fue contemplada, pero se optó por continuar la idea principal de la página web comercial donde los dueños de pequeños comercios de comida en Tizimín puedan promocionar su comida para llegar a más personas.

Se planea el diseño de la página web y sigue en discusión el nombre.

Para la siguiente reunión:

El 26 de septiembre se llevará a cabo la próxima reunión para decidir los roles que se ocuparán en el desarrollo de la página web

Participantes:

Raúl Alexander Palomo Pech

Angel Zared Fuentes López

Jhonatan Josué Solis Mezeta

Josué Isaías Cab Dzib

Tizimín Yucatán. 26/09/2022

Bitácora de reunión

Después de una discusión se decidió trabajar en la página respecto a comida y se descartó la página informativa sobre huracanes.

El prototipo de la página (Haciendo enfoque en el Index) será diseñado por Raúl y Angel

Mientras que la información que el Index llevará, será decidida por Jhonatan y Josué.

La base de datos serán hechas de forma grupal, es decir, todos intervendrán en ello para tener la menor cantidad de errores y mejor funcionalidad.

TizHub es un posible nombre de la página, aún pueden haber cambios

Primero se trabajará en el cliente que promocionará su negocio, y después se trabajará en el cliente que ordenará o pedirá informes de la comida.

Para la siguiente reunión:

El 30 de septiembre se llevará a cabo la próxima reunión para la organización de la exposición y ver los avances del equipo.

Participantes:

Raúl Alexander Palomo Pech

Angel Zared Fuentes López

Jhonatan Josué Solis Mezeta

Josué Isaías Cab Dzib

Tizimín Yucatán. 30/09/2022

Bitácora de reunión

La reunión abarcó poco tiempo, sin embargo se llegó a la conclusión de eliminar la base de datos relacionada al comprador de comida por cuestiones de dificultad y tiempo, se hará una modificación en el diseño y requisitos por este cambio.

Para la siguiente reunión:

El 5 de octubre será la próxima reunión, se planea concluir los preparativos para la exposición.

Participantes:

Raúl Alexander Palomo Pech

Angel Zared Fuentes López

Jhonatan Josué Solis Mezeta

Josué Isaías Cab Dzib

Tizimín Yucatán. 22/09/2022

Bitácora de reunión

Se acordó promocionar el uso de la página mediante otra página en la red social Facebook.

El logotipo de la página está en proceso.

Se planea mejorar las ventas locales, así que la estrategia para ello aún sigue en discusión, aunque se planea dar más publicidad a los lugares de forma manual por medio de estadísticas determinar cuáles lugares tener más visibles.

Se considera tener una mascota en el logotipo relacionada con el ganado o con el jaguar.

Sólo el vendedor tendrá la necesidad de crear una cuenta. Esta deberá ser autorizada personalmente mediante una votación grupal y con ayuda de Google Maps, verificar que el lugar existe, en dado caso de no ser así se pedirá enviar fotos, tanto del lugar como de la comida próximamente promocionada (en caso de ser autorizada)

Se trabajará en la página de forma simultánea mediante uso de la nube y existirán 3 copias para evitar problemas.

Para la siguiente reunión:

El 11 de octubre se llevará a cabo la próxima reunión dando arranque con la programación del Index de una forma básica para determinar la cantidad de páginas a programar.

Participantes:

Raúl Alexander Palomo Pech

Angel Zared Fuentes López

Jhonatan Josué Solis Mezeta

Josué Isaías Cab Dzib